Xây dựng hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)

Tuần 1-2: Phân tích & thiết kế hệ thống

- Xác định yêu cầu chi tiết của hệ thống (Admin, Giảng viên, Sinh viên)

- Xây dựng cấu trúc cho từng phần hệ thống

- Xây dựng CSDL cho dự án

- Thiết kế giao diện cơ bản cho các trang chính: Login/Logout/Singup

Tuần 3-4: Xây dựng các chức năng cho Admin

- Thống kê hệ thống

- Quản lý người dùng

- Quản lý khóa học

- Cấu hình hệ thống

Tuần 4-5: Xây dựng các chức năng cho Teacher

- Khóa học

- Quản lý bài học

- Quản lý Quiz

- Bài tập & chấm điểm

- Lịch học

Tuần 5-6: Xây dựng chức năng cho sinh viên

- Khóa học đã đăng ký

- Tiến độ học tập

- Làm Quiz

- Nộp bài tập

- Lịch học

Tuần 7-15: Hoàn thiện và cải tiến các chức năng chưa phù hợp